# Estimación de Costos ECOS

Se realizó una estimación de costos considerando mano de obra, infraestructura tecnológica y licencias de software para cada sprint del proyecto.

| Sprint | Mano de Obra | Infraestructura Tecnológica | Costos de licencia | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | $3.200.000 | $120.000 | $80.000 | $3.400.000 |
| Sprint 2 | $1.750.000 | $120.000 | $80.000 | $1.950.000 |
| Sprint 3 | $1.900.000 | $120.000 | $80.000 | $2.100.000 |
| Sprint 4 | $2.100.000 | $120.000 | $80.000 | $2.300.000 |
| Sprint 5 | $1.900.000 | $120.000 | $80.000 | $2.100.000 |
| Sprint 6 | $2.400.000 | $120.000 | $80.000 | $2.600.000 |
| Sprint 7 | $1.700.000 | $120.000 | $80.000 | $1.900.000 |
| Sprint 8 | $2.100.000 | $120.000 | $80.000 | $2.300.000 |
| Sprint 9 | $2.300.000 | $120.000 | $80.000 | $2.500.000 |
| Sprint 10 | $1.700.000 | $120.000 | $80.000 | $1.900.000 |
| Sprint 11 | $2.100.000 | $120.000 | $80.000 | $2.300.000 |
| Sprint 12 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | $1.200.000 |
| Sprint 13 | $1.800.000 | $120.000 | $80.000 | $2.000.000 |
| Sprint 14 | $2.400.000 | $120.000 | $80.000 | $2.600.000 |

Resumen General

Mano de obra total: $28.350.000

Infraestructura tecnológica total: $1.680.000

Costos de licencia total: $1.120.000

Costo total estimado del proyecto: $31.150.000

### Estimación de Costos - Sprint 1

#### Mano de Obra

Analista de software: 8h = $400.000
Desarrollador Frontend: 24h = $1.200.000
Desarrollador Backend: 24h = $1.200.000
Base de datos: 8h $400.000

Total Mano de Obra: $3.200.000

#### Infraestructura Tecnológica

Servicio de Internet: $25.000
Consumo de energía eléctrica: $20.000
Uso de equipos de cómputo: $40.000
Servidor de pruebas: $35.000

Total Infraestructura: $120.000

#### Costos de Licencia

React: $20.000
Django: $20.000
PostgreSQL: $20.000
Visual Studio Code: $20.000

Total Licencias: $80.000

### Total Sprint 1:

$3.400.000

### Estimación de Costos - Sprint 2

#### Mano de Obra

Analista de software: 4h = $200.000
Desarrollador Frontend: 10h = $500.000
Desarrollador Backend: 16h = $800.000
Base de datos: 5h = $250.000

Total Mano de Obra: $1.750.000

#### Infraestructura Tecnológica

Servicio de Internet: $25.000
Consumo de energía eléctrica: $20.000
Uso de equipos de cómputo: $40.000
Servidor de pruebas: $35.000

Total Infraestructura: $120.000

#### Costos de Licencia

React: $20.000
Django: $20.000
PostgreSQL: $20.000
Visual Studio Code: $20.000

Total Licencias: $80.000

### Total Sprint 2

$1.950.000

### Estimación de Costos - Sprint 3

#### Mano de Obra

Analista de software: 4h = $200.000
Desarrollador Frontend: 12h = $600.000
Desarrollador Backend: 16h = $800.000
Base de datos: 6h = $300.000

Total Mano de Obra: $1.900.000

#### Infraestructura Tecnológica

Servicio de Internet: $25.000
Consumo de energía eléctrica: $20.000
Uso de equipos de cómputo: $40.000
Servidor de pruebas: $35.000

Total Infraestructura: $120.000

#### Costos de Licencia

React: $20.000
Django: $20.000
PostgreSQL: $20.000
Visual Studio Code: $20.000

Total Licencias: $80.000

### Total Sprint 3

$2.100.000

### Estimación de Costos - Sprint 4

#### Mano de Obra

Analista de software: 6 horas = $300.000
Desarrollador Frontend: 14 horas = $700.000
Desarrollador Backend: 14 horas = $700.000
Base de datos: 8 horas = $400.000

Total Mano de Obra: $2.100.000

#### Infraestructura Tecnológica

Servicio de Internet: $25.000
Consumo de energía eléctrica: $20.000
Uso de equipos de cómputo: $40.000
Servidor de pruebas: $35.000

Total Infraestructura: $120.000

#### Costos de Licencia

React: $20.000
Django: $20.000
PostgreSQL: $20.000
Visual Studio Code: $20.000

Total Licencias: $80.000

### Total Sprint 4

$2.300.000

### Estimación de Costos - Sprint 5

#### Mano de Obra

Analista de software: 6 horas = $300.000
Desarrollador Frontend: 12 horas = $600.000
Desarrollador Backend: 12 horas = $600.000
Base de datos: 8 horas = $400.000

Total Mano de Obra: $1.900.000

#### Infraestructura Tecnológica

Servicio de Internet: $25.000
Consumo de energía eléctrica: $20.000
Uso de equipos de cómputo: $40.000
Servidor de pruebas: $35.000

Total Infraestructura: $120.000

#### Costos de Licencia

React: $20.000
Django: $20.000
PostgreSQL: $20.000
Visual Studio Code: $20.000

Total Licencias: $80.000

### Total Sprint 5

$2.100.000

### Estimación de Costos - Sprint 6

#### Mano de Obra

Analista de software: 8 horas = $400.000
Desarrollador Frontend: 16 horas = $800.000
Desarrollador Backend: 16 horas = $800.000
Base de datos: 8 horas = $400.000

Total Mano de Obra: $2.400.000

#### Infraestructura Tecnológica

Servicio de Internet: $25.000
Consumo de energía eléctrica: $20.000
Uso de equipos de cómputo: $40.000
Servidor de pruebas: $35.000

Total Infraestructura: $120.000

#### Costos de Licencia

React: $20.000
Django: $20.000
PostgreSQL: $20.000
Visual Studio Code: $20.000

Total Licencias: $80.000

### Total Sprint 6

$2.600.000

### Estimación de Costos - Sprint 7

#### Mano de Obra

Analista de software: 4 horas = $200.000
Desarrollador Frontend: 12 horas = $600.000
Desarrollador Backend: 12 horas = $600.000
Base de datos: 6 horas = $300.000

Total Mano de Obra: $1.700.000

#### Infraestructura Tecnológica

Servicio de Internet: $25.000
Consumo de energía eléctrica: $20.000
Uso de equipos de cómputo: $40.000
Servidor de pruebas: $35.000

Total Infraestructura: $120.000

#### Costos de Licencia

React: $20.000
Django: $20.000
PostgreSQL: $20.000
Visual Studio Code: $20.000

Total Licencias: $80.000

### Total Sprint 7

$1.900.000

### Estimación de Costos - Sprint 8

#### Mano de Obra

Analista de software: 6 horas = $300.000
Desarrollador Frontend: 14 horas = $700.000
Desarrollador Backend: 14 horas = $700.000
Base de datos: 8 horas = $400.000

Total Mano de Obra: $2.100.000

#### Infraestructura Tecnológica

Servicio de Internet: $25.000
Consumo de energía eléctrica: $20.000
Uso de equipos de cómputo: $40.000
Servidor de pruebas: $35.000

Total Infraestructura: $120.000

#### Costos de Licencia

React: $20.000
Django: $20.000
PostgreSQL: $20.000
Visual Studio Code: $20.000

Total Licencias: $80.000

### Total Sprint 8

$2.300.000

### Estimación de Costos - Sprint 9

#### Mano de Obra

Analista de software: 6 horas = $300.000
Desarrollador Frontend: 16 horas = $800.000
Desarrollador Backend: 16 horas = $800.000
Base de datos: 8 horas = $400.000

Total Mano de Obra: $2.300.000

#### Infraestructura Tecnológica

Servicio de Internet: $25.000
Consumo de energía eléctrica: $20.000
Uso de equipos de cómputo: $40.000
Servidor de pruebas: $35.000

Total Infraestructura: $120.000

#### Costos de Licencia

React: $20.000
Django: $20.000
PostgreSQL: $20.000
Visual Studio Code: $20.000

Total Licencias: $80.000

### Total Sprint 9

$2.500.000

### Estimación de Costos - Sprint 10

#### Mano de Obra

Analista de software: 4 horas = $200.000
Desarrollador Frontend: 12 horas = $600.000
Desarrollador Backend: 12 horas = $600.000
Base de datos: 6 horas = $300.000

Total Mano de Obra: $1.700.000

#### Infraestructura Tecnológica

Servicio de Internet: $25.000
Consumo de energía eléctrica: $20.000
Uso de equipos de cómputo: $40.000
Servidor de pruebas: $35.000

Total Infraestructura: $120.000

#### Costos de Licencia

React: $20.000
Django: $20.000
PostgreSQL: $20.000
Visual Studio Code: $20.000

Total Licencias: $80.000

### Total Sprint 10

$1.900.000

### Estimación de Costos - Sprint 11

#### Mano de Obra

Analista de software: 6 horas = $300.000
Desarrollador Frontend: 14 horas = $700.000
Desarrollador Backend: 14 horas = $700.000
Base de datos: 8 horas = $400.000

Total Mano de Obra: $2.100.000

#### Infraestructura Tecnológica

Servicio de Internet: $25.000
Consumo de energía eléctrica: $20.000
Uso de equipos de cómputo: $40.000
Servidor de pruebas: $35.000

Total Infraestructura: $120.000

#### Costos de Licencia

React: $20.000
Django: $20.000
PostgreSQL: $20.000
Visual Studio Code: $20.000

Total Licencias: $80.000

### Total Sprint 11

$2.300.000

### Estimación de Costos - Sprint 12

#### Mano de Obra

Analista de software: 4 horas = $200.000
Desarrollador Frontend: 6 horas = $300.000
Desarrollador Backend: 6 horas = $300.000
Base de datos: 4 horas = $200.000

Total Mano de Obra: $1.000.000

#### Infraestructura Tecnológica

Servicio de Internet: $25.000
Consumo de energía eléctrica: $20.000
Uso de equipos de cómputo: $40.000
Servidor de pruebas: $35.000

Total Infraestructura: $120.000

#### Costos de Licencia

React: $20.000
Django: $20.000
PostgreSQL: $20.000
Visual Studio Code: $20.000

Total Licencias: $80.000

### Total Sprint 12

$1.200.000

### Estimación de Costos - Sprint 13

#### Mano de Obra

Analista de software: 6 horas = $300.000
Desarrollador Frontend: 12 horas = $600.000
Desarrollador Backend: 12 horas = $600.000
Base de datos: 6 horas = $300.000

Total Mano de Obra: $1.800.000

#### Infraestructura Tecnológica

Servicio de Internet: $25.000
Consumo de energía eléctrica: $20.000
Uso de equipos de cómputo: $40.000
Servidor de pruebas: $35.000

Total Infraestructura: $50.000

#### Costos de Licencia

React: $20.000
Django: $20.000
PostgreSQL: $20.000
Visual Studio Code: $20.000

Total Licencias: $80.000

### Total Sprint 13

$2.000.000

### Estimación de Costos - Sprint 14

#### Mano de Obra

Analista de software: 8 horas = $400.000
Desarrollador Frontend: 16 horas = $800.000
Desarrollador Backend: 16 horas = $800.000
Base de datos: 8 horas = $400.000

Total Mano de Obra: $2.400.000

#### Infraestructura Tecnológica

Servicio de Internet: $25.000
Consumo de energía eléctrica: $20.000
Uso de equipos de cómputo: $40.000
Servidor de pruebas: $35.000

Total Infraestructura: $120.000

#### Costos de Licencia

React: $20.000
Django: $20.000
PostgreSQL: $20.000
Visual Studio Code: $20.000

Total Licencias: $80.000

### Total Sprint 14

$2.600.000