Priorizacion de historias de usuario proyecto ECOS

| # | Historia de usuario | Importancia | Complejidad | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Crear Publicacion | 5 | 3 | Alta |
| 02 | Visualizar publicación | 5 | 3 | Alta |
| 03 | Editar publicacion | 4 | 3 | Media |
| 04 | Eliminar publicación | 4 | 4 | Media |
| 05 | Registro de usuarios | 5 | 2 | Alta |
| 06 | Inicio de Sesion | 5 | 2 | Alta |
| 07 | Almacenar usuarios | 5 | 3 | Alta |
| 08 | Notificaciones | 3 | 4 | Bajo |
| 09 | Crear perfil | 5 | 3 | Alta |
| 10 | Editar perfil de usuario | 3 | 3 | Media |
| 11 | Visualizar perfil | 4 | 3 | Media |
| 12 | Eliminar perfil | 3 | 5 | Bajo |
| 13 | Moderación de contenido | 2 | 4 | Bajo |
| 14 | Búsqueda de publicaciones | 4 | 4 | Media |
| 15 | Comentar publicaciones | 4 | 3 | Media |
| 16 | Visualizar comentários | 4 | 3 | Media |
| 17 | Editar comentario | 3 | 3 | Media |
| 18 | Eliminar comentario | 3 | 4 | Bajo |
| 19 | Reportar usuarios | 3 | 4 | Bajo |
| 20 | Recuperar contraseña | 5 | 4 | Alta |
| 21 | seguir creadores | 5 | 4 | Alta |
| # | Historia de usuario | Importancia | Complejidad | Prioridad |
| 22 | Visualizar creadores seguidos | 5 | 3 | Alta |
| 23 | Dejar de seguir creadores | 5 | 4 | Alta |
| 24 | Bloqueo de usuarios | 3 | 4 | Media |
| 25 | Visualizar usuarios bloqueados | 3 | 3 | Media |
| 26 | ocultar el contenido no apetecido | 4 | 4 | Media |
| 27 | me gusta, no me gusta | 5 | 2 | Alta |
| 28 | Historial | 5 | 3 | Alta |
| 29 | Eliminar historial | 4 | 4 | Media |
| 30 | Editar historial | 3 | 4 | Bajo |
| 31 | Compartir | 5 | 4 | Alta |
| 32 | pausar. adelantar y atrasar videos | 5 | 4 | Alta |
| 33 | Sugerir contendio | 4 | 5 | Media |
| 34 | votaciones | 4 | 4 | Media |
| 35 | Visualizar resultados de encuesta | 4 | 3 | Media |
| 36 | Baneos | 3 | 5 | Bajo |
| 37 | Visualizar usuarios baneados | 3 | 4 | Bajo |
| 38 | Eliminar baneo | 3 | 4 | Bajo |
| 39 | control de comentarios | 4 | 4 | Media |
| 40 | creación de encuestas | 3 | 5 | Media |
| 41 | Visualizar encuestas creadas | 3 | 4 | Media |
| # | Historia de usuario | Importancia | Complejidad | Prioridad |
| 42 | Editar encuesta | 3 | 5 |  |
| 43 | Eliminar encuesta | 3 | 4 | Media |
| 44 | Gestión de advertencias | 4 | 4 | Media |
| 45 | Revisar reportes pendientes | 3 | 4 | Bajo |
| 46 | Fijar publicaciones en el plano | 3 | 3 | Media |
| 47 | Gestionar moderadores del plano | 4 | 4 | Media |
| 48 | Crear dinámicas en el plano | 2 | 3 | Bajo |
| 49 | Visualizar dinámicas del plano | 2 | 3 | Bajo |
| 50 | Editar dinamica del plano | 1 | 4 | Bajo |
| 51 | Eliminar dinámica del plano | 2 | 4 | Bajo |
| 52 | Estadísticas del plano | 3 | 3 | Media |
| 53 | Programar publicaciones | 1 | 4 | Bajo |
| 54 | Visualizar publicaciones programadas | 1 | 4 | Bajo |
| 55 | Editar publicación programada | 1 | 4 | Bajo |
| 56 | Eliminar publicación programada | 1 | 4 | Bajo |