ECOS

## Plataforma de Investigación y Evidencia Paranormal

PROPUESTA TÉCNICA

PROYECTO FORMATIVO

Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación de la Plataforma Web ECOS para la

Investigación Colaborativa de Fenómenos Paranormales

PRESENTADO POR

Nicolas Rodriguez

Luna Loaiza

Alejandro Avendaño

Harold Merchan

PROGRAMA DE FORMACIÓN

Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

FICHA DE CARACTERIZACIÓN

3311983

PRESENTADO A

Instructor: Freddy Ardila

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Centro de Formación: Centro de Gestión de Mercado Logística y Tecnologías de la Información

Regional: Regional Distrito Capital

Bogotá D.C., Colombia

2026

### 1. Introducción

El presente documento establece la propuesta técnica para el desarrollo de ECOS, una plataforma web de investigación colaborativa sobre fenómenos paranormales y misterios. A diferencia de las aplicaciones tradicionales, ECOS permite a investigadores y testigos crear casos estructurados que evolucionan en el tiempo. A través de la plataforma, los usuarios participan activamente aportando evidencias (imágenes y relatos), generando teorías y debatiendo mediante herramientas de interacción social y comunidades especializadas. El objetivo central de este informe es estructurar el corazón técnico del sistema aplicando metodologías ágiles.

### 2. Alcance

El sistema ECOS abarca el desarrollo integral de las siguientes funcionalidades clave:

- Gestión de Usuarios: Registro e inicio de sesión seguros para investigadores y usuarios curiosos.

- Perfiles: Creación y edición de perfiles (ej. nivel de escepticismo, áreas de interés como ufología o fantasmas).

- Interacción Social: Publicación de contenido enfocado en evidencias (fotografías de anomalías, captura de imágenes) acompañado de relatos y descripciones.

- Feedback: Sistema de comentarios y reacciones en las publicaciones.

- Comunicación: Sistema de mensajes privados directos entre usuarios.

- Agrupación: Gestión de comunidades o grupos temáticos para clasificar los distintos tipos de fenómenos.

- Alertas: Notificaciones de actividad sobre nuevos avistamientos o respuestas en debates.

- Control: Administración básica de usuarios para moderar contenido falso o inapropiado.

### 3. Cronograma

El desarrollo del proyecto se ejecutará dividiendo las entregas en Sprints enfocados en funcionalidades incrementales, extendiendo la planificación inicial a 14 fases de desarrollo

| Fase / Sprint | Actividades Principales |
| --- | --- |
| Sprint 1 | Análisis de requisitos y diseño de base de datos. |
| Sprint 2 | Desarrollo de autenticación y perfiles de investigadores. |
| Sprint 3 | Implementación de publicaciones de evidencia (imágenes/texto), favoritos y mensajes. |
| Sprint 4 | Sistema de notificaciones básicas y despliegue del entorno inicial. |
| Sprint 5 | Desarrollo del módulo de Comunidades y Grupos Temáticos (Categorización por tipos de fenómenos). |
| Sprint 6 | Implementación del sistema de Feedback (Comentarios avanzados y reacciones/votos sobre las evidencias). |
| Sprint 7 | Desarrollo del Panel de Administración y Moderación de Contenido (Control de usuarios y reportes). |
| Sprint 8 | Optimización de la mensajería privada interna y compartición de evidencias multimedia. |
| Sprint 9 | Implementación de búsquedas avanzadas y filtros especializados (Por tipo de fenómeno, fecha y ubicación). |
| Sprint 10 | Integración de herramientas de geolocalización para el mapeo interactivo de casos y avistamientos. |
| Sprint 11 | Módulo de reportes gráficos y estadísticas del sistema (Casos con mayor interacción, actividad comunitaria). |
| Sprint 12 | Pruebas integrales de seguridad (Encriptación de contraseñas, control de accesos y mitigación de vulnerabilidades). |
| Sprint 13 | Pruebas de rendimiento, estrés y usabilidad (UAT) con usuarios reales; corrección de errores (Bugs). |
| Sprint 14 | Elaboración de documentación técnica final, manuales de usuario y despliegue definitivo en producción. |

### 4. Costos

Se realizó una estimación de costos considerando mano de obra, infraestructura tecnológica y licencias de software para cada sprint del proyecto. A continuación, se desglosa el presupuesto estimado para la ejecución:

| Sprint | Mano de Obra | Infraestructura Tecnológica | Costos de licencia | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | $3.200.000 | $120.000 | $80.000 | $3.400.000 |
| Sprint 2 | $1.750.000 | $120.000 | $80.000 | $1.950.000 |
| Sprint 3 | $1.900.000 | $120.000 | $80.000 | $2.100.000 |
| Sprint 4 | $2.100.000 | $120.000 | $80.000 | $2.300.000 |
| Sprint 5 | $1.900.000 | $120.000 | $80.000 | $2.100.000 |
| Sprint 6 | $2.400.000 | $120.000 | $80.000 | $2.600.000 |
| Sprint 7 | $1.700.000 | $120.000 | $80.000 | $1.900.000 |
| Sprint 8 | $2.100.000 | $120.000 | $80.000 | $2.300.000 |
| Sprint 9 | $2.300.000 | $120.000 | $80.000 | $2.500.000 |
| Sprint 10 | $1.700.000 | $120.000 | $80.000 | $1.900.000 |
| Sprint 11 | $2.100.000 | $120.000 | $80.000 | $2.300.000 |
| Sprint 12 | $1.000.000 | $120.000 | $80.000 | $1.200.000 |
| Sprint 13 | $1.800.000 | $120.000 | $80.000 | $2.000.000 |
| Sprint 14 | $2.400.000 | $120.000 | $80.000 | $2.600.000 |

#### Resumen General de Costos

- Mano de obra total: $28.350.000

- Infraestructura tecnológica total: $1.680.000

- Costos de licencia total: $1.120.000

- Costo total estimado del proyecto: $31.150.000

### 5. Recursos

- Personal: 4 desarrolladores.

- Servidor: Procesador de 2 núcleos o superior, Memoria RAM de 4 GB o superior, y Almacenamiento con 20 GB disponibles.

- Cliente: Navegador web actualizado y conexión a Internet.

### 6. Licencias y Requerimientos de Software

- Sistemas Operativos: Windows, Linux o macOS.

- Lenguajes e Intérpretes: Python 3.12 o superior, Node.js y Visual Code.

- Base de Datos: PostgreSQL 18.

- Herramientas: Visual Studio Code, Git, GitHub y Djangor (para la administración de la base de datos), Click Up.

### 7. Fichas Técnicas (Arquitectura del Sistema)

La arquitectura del sistema ECOS está fundamentada en un modelo cliente-servidor estructurado de la siguiente manera:

| Componente | Descripción y Tecnologías |
| --- | --- |
| Frontend | Encargado de la interfaz gráfica con la que interactúan los usuarios. Tecnologías: React, JavaScript, HTML5, CSS3. |
| Backend | Encargado de la lógica de negocio, manejo de carga de imágenes y comunicación. Tecnologías: Django, Python, API REST. |
| Base de Datos | Encargada del almacenamiento de la información del sistema (usuarios, metadatos de imágenes, foros). Tecnologías: PostgreSQL. |
| Seguridad | Autenticación de usuarios, encriptación de contraseñas, validación de formularios y control de acceso a la información. |